- 询价公告

项目概况：

阜阳市颍东区枣庄镇2026年光伏电站项目全过程跟踪审计服务采购项目的潜在供应商应在安徽一鼎工程咨询有限公司获取询价文件，并于 2026年 10月 30日 9点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：341203103J20261002

项目名称：阜阳市颍东区枣庄镇2026年光伏电站项目全过程跟踪审计服务

采购方式：询价

项目投资规模：3200余万元

最高限价：本项目跟踪审计服务采用费率报价工程审定造价5‰

采购需求：包括牛庙立华养鸡场棚顶光伏电站项目：集中式光伏项目利用鸡场棚顶上方空间33213平方米。利用安徽省阜阳市颍东区牛庙立华养鸡场闲置棚顶(位于颍东区枣庄镇牛庙村)，计划安装光伏总装机容量为5980kW，安装光伏组件，配置配套逆变器等。牛庙立华养猪场光伏电站项目：集中式光伏项目利用猪场棚顶37282平方米。利用安徽省阜阳市颍东区牛庙立华养猪场棚顶(位于颍东区枣庄镇牛庙村)，计划安装光伏总装机容量为5980kW，安装光伏组件，配置配套逆变器等。

具体全过程跟踪审计，包含但不限于：

- 1.前期：合同、招投标资料复核，施工图预算审核；

- 2.施工阶段：进度款审核、现场踏勘、隐蔽工程核查、工程变更及签证审核（严控先施工后补签）、设备材料核验（光伏组件、逆变器、支架等），按月出具跟踪审计月报、现场核查记录、问题整改台账；

- 3.竣工阶段：收集全套竣工资料，开展竣工结算审核，出具正式竣工结算审计报告；

- 4.后续：配合财政评审、上级审计、信访核查等相关工作。

- 所有报价包含人员、交通、现场踏勘、报告编制、税费等全部费用，采购人不再另行支付其他费用。

- 合同履行期限：自合同签订之日起至工程竣工结算审计完成，并配合后续复审、复查等相关工作。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：（1）人员配备项目负责人：注册一级造价工程师（安装/土建专业），提供注册证书，项目组成员：至少配备1名造价专业人员（二级造价师或中级工程职称）。（2）业绩要求：近3年内（以合同签订时间为准），至少有1项分工程跟踪审计或造价咨询业绩，提供合同扫描件。

三、获取采购文件

1、自询价公告发布之日起，凡有意参加的供应商，在2026年10月26日至2026年10月30日 9点30分（法定节假日、公休日除外）每天08：00-12:00；14:00-17:00(北京时间)于安徽一鼎工程咨询有限公司获取采购文件。

2、采购文件获取地址：阜阳市颍州区南京路1009号中泰大厦9楼。

3、项目采购文件发售费用500元/份，售后不退，获取采购文件时同时交纳。

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年10月30日9时30分（北京时间）（从询价文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

2、地点：阜阳市颍州区南京路1009号中泰大厦9楼。

五、开启

时间：同响应文件提交截止时间。

地点：同响应文件提交地点。

六、公告期限

自本公告发出之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：阜阳市颍东区枣庄镇人民政府

地    址：阜阳市颍东区枣庄镇枣庄集

联系方式：屈主任 13905583196

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：安徽一鼎工程咨询有限公司

地　　址：阜阳市颍州区南京路1009号中泰大厦9楼

联系方式：18110550515

3.项目联系方式

项目联系人：储工

电话：18110550515